Załącznik nr 2

PROJEKT

UMOWA NR ….......

Zawarta w dniu …..... r. w Chełmnie

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035765, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1.Marzannę Ossowską – Dyrektora SPZOZ

a …........... z siedzibą: w …........., zarejestrowaną w: …....zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ….......................................................................

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZOZ w Chełmnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto, w wyniku rozstrzygniętego postępowania na „Rozbudowę instalacji gazów medycznych do oddziału Chirurgi Ogólnej oraz podłączenie Izby Przyjęć do istniejącej instalacji w ZOZ w Chełmnie” (Nr post. 38/2023), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa instalacji gazów medycznych do oddziału Chirurgi Ogólnej oraz podłączenie Izby Przyjęć do istniejącej instalacji w ZOZ w Chełmnie”.

- System rurociągowy gazów medycznych jest wyrobem medycznym, a zatem podlega wymaganiom i ocenom wynikającym z przepisów ustawy wyrobach medycznych. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że dostarczone i wmontowane urządzenia będące częścią niniejszego zakresu przedmiotowego umowy, posiadają wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczającą do użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć, a nadto Wykonawca oświadcza, iż:

- 1) znane są mu wymogi zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym o treści: wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:

- a) powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych,

- b) musi uzyskać aprobatę (certyfikat) CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana,

- c) wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych.

- Wykonawca do realizacji robót przewidzianych zakresem zamówienia w zakresie instalacji gazów medycznych winien stosować materiały posiadające wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz posiadać wymagane certyfikaty dla wyrobów medycznych klasy IIb, instalacje gazów medycznych należy wykonać w szczególności zgodnie z normą EN ISO 7396-1:2016-07.

- Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- a) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do przekazania instalacji gazów medycznych do użytkowania, w tym wykonanie prób i badań zgodnych z normą PN EN ISO 7396-1:2016-07 i PN EN ISO 7396-2,

- b) zabezpieczenia terenu w okresie trwania i realizacji zamówienia aż do zakończenia,

- c) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- d) usuwania na własny koszt i ryzyko gruzu oraz innych odpadów,

- e) wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu  (protokół przekazania),

- b) terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami umowy,

- c) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego wykonania umowy.

- Z uwagi na fakt, iż zadanie, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, na czas realizacji prac część dróg komunikacyjnych musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona, a także na bieżąco sprzątana, a ponadto Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania zadania, a wszelkie niedogodności z tym związane Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i ryzyko. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.

- Za termin wykonania zadania, uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru kompletnego i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego  przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w przedmiarze w terminie:

1) rozpoczęcie w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia wykonawcy na teren robót, tj. od dnia ………………………………..

2) zakończenie robót do dnia………….( maksymalnie 14 dni 	kalendarzowych). Jeżeli wyznaczony w ten sposób dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia prac, o którym mowa w ust. 1 jeżeli jego dotrzymanie stanie się nie możliwe lub poważnie utrudnione z niżej wymienionych przyczyn:

a) braku dostępu do pomieszczeń, przez które będą przebiegać instalacje (powoduje przesunięcie terminu realizacji proporcjonalnie o ilość dni uniemożliwiających wejście do tych pomieszczeń).

§ 3

- 1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową.

- 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również podwykonawców i dostawców w wykonaniu niniejszej umowy, powinny posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy lub jej określonego zakresu.

- 3. Wszystkie materiały i urządzenia  użyte w trakcie prac powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności winny być przeznaczone do stosowania w obiektach szpitalnych  i posiadać odpowiednio właściwe certyfikaty CE, aprobaty techniczne, atesty itd. zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy ogółem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto ………………………….zł

- Rozliczenie za wykonane zadanie nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, zostanie uregulowane w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników, przeglądy serwisowe, usuwanie wad i usterek w tym również w okresie trwania gwarancji).

- W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z zawartą umową lub przepisami podatkowymi, termin płatności faktury rozpocznie swój bieg od daty prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ustalonych w umowie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- 3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość określonych umową kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 6

ODBIÓR

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, będzie faktyczne wykonanie prac.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia zadania, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:

- 1) instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń 	(jeżeli dotyczy);

- 2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń 	(jeżeli dotyczy). Jeżeli okres gwarancji jest krótszy na dostarczonych dokumentach wówczas 	obowiązują zapisy umowy;

- 3) protokoły z badania materiałów i urządzeń ( jeżeli dotyczy);

- 4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty 	jakości, użytych do wykonania przedmiotu zamówienia ( jeżeli dotyczy);

- 5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się 	do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

10. Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad,  usterek, braków i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek lub uzupełnienia dokumentacji powykonawczej.

12. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad, usterek lub kompletności dokumentacji, informując o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

13. Zamawiający ustala termin odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższy niż 5 dni od daty zawiadomienia.

14. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostały w pełni zakończone, Zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady lub - jeżeli wady nie da się usunąć, lub jest to utrudnione, Zamawiający może zastosować stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności może:

- dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie w przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową, techniczną lub estetykę przedmiotu odbioru;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia;

- odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania prac powodujących, że przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o przyczynie odstąpienia.

§ 7

1. Wykonawca udzielił Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiotu zamówienia licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych (nie rzadziej niż 1 raz w roku) wraz z wymianą części zużywalnych zgodnie z wymaganiami producenta.

- 2. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii do 24 godzin (dotyczy dni roboczych).

- 3. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru.

- 4. Zgłoszenia jakichkolwiek awarii Zamawiający będzie dokonywał na adres   e-mail………………………

- 5. W przypadku ujawnienia się usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania przedmiotowej pracy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- 6. W przypadku awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej od urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. Urządzenie zastępcze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i podłączyć do siedziby Zamawiającego w sytuacji kiedy naprawa będzie dłuższa niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii. W takim przypadku urządzenie zastępcze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i podłączyć w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.

§ 8

- Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

- Strony dopuszczają możliwość poprawienia omyłek pisarskich, rachunkowych, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać  w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: